**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

**\*Descrição completa de cada atividade no termo de referência em anexo.**

**\* Para obtenção dos valores totais, multiplicar a coluna preço unitário, pela coluna de estimativa e 1,1798 referente ao percentual de BDI.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação do objeto** | **Preço Unit. (R$/h)** | **Estimativa máxima (hs)** | **Total** |
| **1** | Contratação de engenheiro consultor especial para análise dos estudos preliminares elaborados por contratação anterior, visita técnica para levantamento dos requisitos e revisão de todos os documentos. |  | 40hs |  |
| **2** | Elaboração de Estudo Técnico Preliminar conforme a Lei n°14.133/2021. |  | 40hs |  |
| **5** | Elaboração de Matriz de Riscos conforme a Lei n°14.133/2021. |  | 10hs |  |
| **6.1** | Suporte técnico à licitação para contratação da empresa responsável pela execução da obra prevista no projeto elaborado nessa contratação. Dirimir dúvidas a comissão de licitações e responder a questionamentos, recursos, impugnações ou pedidos de informação pelos licitantes, de assuntos de ordem técnica. |  | 20hs |  |
| **6.2** | Fiscalização durante a execução de obra por empresa posteriormente contratada para esse fim, realizando: visitas técnicas e fiscalização das etapas; inspeção dos serviços verificando conformidade com os projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro; testes de comissionamento do sistema em conformidade com definições do projeto e normas pertinentes; atestar os recebimentos da obra com a fiscalização da Câmara e aceitação definitiva dos serviços contratados. |  | 60hs |  |
| **Item** | **Especificação do objeto** | **Preço Unit. (R$/m²)** | **Estimativa máxima (m²)** | **Total** |
| **3** | Compatibilização de anteprojeto após análise dos materiais existentes e estudo técnico preliminar. |  | 5.700 |  |
| **4.2** | Elaboração de planilha orçamentária para reforma da infraestrutura de rede e implantação de sistema de cabeamento estruturado. |  | 5.700 |  |
| **4.3** | Especificação dos materiais com memorial descritivo de cada ambiente e equipamentos para reforma da infraestrutura de rede. |  | 5.700 |  |
| **Item** | **Especificação do objeto** | **Preço Unit. (R$/PR A1)** | **Estimativa máxima (PR A1)** | **Total** |
| **4.1** | Desenvolvimento e detalhamento de projetos complementares. |  | 6 |  |
| **TOTAL GLOBAL =>...** | | |  | |

EMPRESA/NOME:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL:

TELEFONE:

*Preenchimento apenas por pessoas físicas*

ENDEREÇO:

*Preenchimento apenas por pessoas físicas*

NÚMERO DO PIS:

POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA? ( ) SIM ( ) NÃO

TRABALHA COM COMPRA MEDIANTE EMPENHO[[1]](#footnote-1)? ( ) SIM ( ) NÃO

DATA: VALIDADE DO ORÇAMENTO:

*Nº de dias corridos*

1. O pagamento do produto ou da prestação de serviço apenas será efetuado pela Câmara Municipal após o seu recebimento e devido atesto, seguindo o disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 4320/64. [↑](#footnote-ref-1)